# SETUP INFRASTRUTTURA

## Pre-Launch Checklist — Lunedì 4 Maggio 2026

Fuerte Venture Capital / NCF New Capital Fuerte SL

Robot Trader 2026 — Value Screener

Data: 29 Aprile 2026 | Orario: 10:00-12:00 UTC+2

# Indice

1. Email Configuration Verification

2. Monitoring & Alerts Setup

3. Database & Storage Configuration

4. Security Pre-Launch Checklist

5. Performance Optimization

6. Go-Live Sign-Off

# 1. Email Configuration Verification

Lo screening invia automaticamente notifiche email a 4 destinatari ogni mattina alle 08:05. Prima del go-live lunedì, dobbiamo verificare che TUTTI i 4 indirizzi ricevano correttamente.

## 1.1 Destinatari Configurati

| Email Address | Recipient | Verified |
| --- | --- | --- |
| luciano.manicardi@lineexpress.it | Luciano — Primary | ✅ |
| info@newcapitalfuerte.com | NCF — Company | ✅ |
| newfrontiers65@gmail.com | New Frontiers | ✅ |
| laura.manicardi65@gmail.com | Laura Manicardi | ✅ |

## 1.2 Email Tester Procedure

1. Apri PowerShell come ADMIN
2. Vai in: cd "C:\Users\lucia\Desktop\Trading Bot"
3. Esegui: python email_notifier.py
4. Dovresti ricevere email di TEST in tutti e 4 gli indirizzi entro 1 minuto
5. OGNI DESTINATARIO deve confermarne la ricezione

## 1.3 Email Validation Checklist

☐ luciano.manicardi@lineexpress.it riceve email di test

☐ info@newcapitalfuerte.com riceve email di test

☐ newfrontiers65@gmail.com riceve email di test

☐ laura.manicardi65@gmail.com riceve email di test

☐ Nessuna email finisce in SPAM/Junk folder

☐ Email contiene l'allegato Excel (test report)

☐ Timestamp dell'email è corretto (UTC+2 Fuerteventura)

# 2. Monitoring & Alerts Setup

Per garantire che lo screening giri senza problemi, implementiamo monitoring per 3 livelli: Screening execution, Email delivery, Data quality.

## 2.1 Daily Health Check (08:10 UTC+2)

Tempo totale: ~35 minuti

File Exists: value_screener_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx esiste?

Tempo: 5 min | Dettagli: File size > 100KB

Data Quality: Almeno 5 azioni selezionate?

Tempo: 10 min | Dettagli: Selection rate > 0.5%

Email Delivery: Tutti e 4 destinatari hanno ricevuto?

Tempo: 15 min | Dettagli: Verifica inbox

Error Logging: Ci sono errori di rate limiting?

Tempo: 5 min | Dettagli: Controlla console output

## 2.2 Weekly Audit (Ogni Venerdì 17:00)

OGNI VENERDÌ (fine week):
  1. Verificare che TUTTI i 5 report giornalieri (Lun-Ven) siano completi
  2. Contare totale emails ricevute: MUST BE 20 (5 giorni × 4 destinatari)
  3. Spot-check 1 random report: aprire Excel, controllare dati
  4. Verificare no errors nel log delle ultime 7 esecuzioni
  5. Notare qualsiasi anomalia in BACKUP_LOG.txt

## 2.3 Monthly Deep Review (First Monday)

PRIMO LUNEDÌ DI OGNI MESE:
  1. Review completo di tutti i 20+ reports (mese precedente)
  2. Analizzare trend: selection rate sta crescendo/calando?
  3. Controllare se filtri hard sono ancora appropriati
  4. Disaster recovery drill: testare restore da backup
  5. Performance review: tempo medio screening, errori rate, uptime %

# 3. Database & Storage Configuration

## 3.1 Local Storage (PC Luciano)

Primary folder: C:\Users\lucia\Desktop\Trading Bot\

Backup folder: C:\Backup\Trading Bot\Screener\ (create if not exists)

Scripts: value_screener.py, email_notifier.py, scheduler_daemon.py

Config: .env file with credentials (GMAIL_PASSWORD, GMAIL_USER)

Logs: scheduler_daemon.log (append-only, 50MB cap)

## 3.2 Cloud Storage (Google Drive)

Folder: /Robot Trader 2026/Screening Reports
Auto-sync: Enabled via Google Backup and Sync app
Retention: Mantenere 1 anno di reports (365 files × 3-5 MB = ~1.2 GB)
Archive: Dopo 1 anno, spostare in "Archive_2026" (offline USB)

## 3.3 Data Integrity Checks

☐ File size validation: Ogni report > 100 KB (too small = corrupted)

☐ Excel checksum: Verificare che Excel non sia corrupted (apri + salva)

☐ Record count: Almeno 10 records per mercato (verificare tabelle Excel)

☐ Date validation: Timestamp deve essere 08:05 ± 5 minuti UTC+2

# 4. Security Pre-Launch Checklist

## 4.1 Credentials Management

☐ GMAIL_PASSWORD: Configurata come variabile d'ambiente Windows

☐ GMAIL_USER: Set to: newcapitalfuerte@gmail.com

☐ App Password: Generated in Google Account (NOT account password)

☐ 2FA: Two-factor authentication attivato su Gmail

☐ API Keys: Nessuna API key visibile in file Python

## 4.2 File Permissions

☐ Python scripts: Read-only per user (prevent accidental edit)

☐ Excel reports: Archive bit set (immutable after creation)

☐ Backup folder: Everyone can read, Luciano only can modify

☐ .env file: Owner read-only (no one else can access)

## 4.3 Network Security

☐ Firewall: Port 587 (SMTP) è aperto
☐ Antivirus: Windows Defender abilitato + aggiornato
☐ VPN: NOT required (internal network)
☐ SSL/TLS: Gmail SMTP usa TLS (automatic, non configurare)

## 4.4 Access Control

☐ Solo Luciano può accedere a C:\Users\lucia\...
☐ Email credentials condivise solo via secure channel (mai plain text)
☐ Backup folder permessi: Laura + Luciano lettura, Luciano scrittura
☐ GitHub repo (se applicabile): Private, solo Luciano

# 5. Performance Optimization

## 5.1 Screening Performance

Current Metrics (29 Aprile 2026):
  • Total Tickers: 1091
  • Processing Time: ~9 minuti
  • Success Rate: 99.9% (1 error)
  • Selection Rate: 1.28% (14 azioni)
  • Email Delivery: < 30 secondi

Target Metrics (lunedì 4 Maggio):
  • Processing Time: < 10 minuti (acceptable)
  • Success Rate: > 99% (max 10-15 errors)
  • Email Delivery: < 1 minuto
  • Zero rate limiting errors

## 5.2 Resource Usage

☐ CPU: Monitorare durante screening (deve stare < 80%)
☐ Memory: Python process < 500 MB
☐ Network: Peak bandwidth ~ 2-5 Mbps (Yahoo Finance fetches)
☐ Disk: Report folder < 2 GB (per 1 anno di reports)

## 5.3 Optimization Recommendations

Non lanciare altri processi pesanti alle 08:05

Disabilitare antivirus scan durante screening (30 sec gain)

Mantenere PC con connessione Ethernet (non Wi-Fi)

Evitare aggiornamenti Windows tra 08:00-08:20

# 6. Go-Live Sign-Off

## 6.1 Pre-Launch Approval Checklist

TUTTI questi items DEVONO essere ☑️ PRIMA del lunedì 4 Maggio!

☐ Email Testing: Tutti e 4 destinatari ricevono test email

☐ Monitoring Setup: Daily health checks sono configurati

☐ Storage Config: Local + Cloud backup funzionano

☐ Security Audit: Credenziali e permessi sono sicuri

☐ Performance: Screening gira in <10 minuti

☐ Disaster Recovery: Plan è documentato e testato

☐ Documentation: Tutti i 3 doc Punto 1 sono completi

☐ Roadmap: Gantt Chart Punto 2B è aggiornato

## 6.2 Sign-Off Requirement

LUNEDÌ 3 MAGGIO (EOD):
  → Luciano: Review completo di questo documento
  → Luciano: Verifica personale di ognuno dei 12 checks
  → Firma digitale: Email di approvazione a info@newcapitalfuerte.com

Se qualcosa NON è OK, documenta il problema e la soluzione prima del 4 Maggio!

LUNEDÌ 4 MAGGIO 07:00 UTC+2:
  → PC acceso e connesso
  → Scheduler daemon running (python scheduler_daemon_NO_EMOJI.py)
  → Ready for 08:05 automatic screening!

## 6.3 Escalation Contacts

Se qualcosa va storto il 4 Maggio mattina:

URGENTE (prima delle 08:05):
  → Riavvia PC
  → Riavvia scheduler: Ctrl+C → python scheduler_daemon_NO_EMOJI.py
  → Check internet connection

SE ANCORA FALLISCE (dopo 08:05):
  → Esegui manualmente: python value_screener.py
  → Se fallisce, check error logs
  → Invia email manuale ai 4 destinatari con report allegato

CONTATTI:
  → Luciano: WhatsApp + Email
  → GitHub Issues: If code-related